竞争性谈判采购文件

项目名称：东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）

项目编号：HCZC2019-J2-50002-GXXL（重）

采购单位：东兰县人民法院

采购代理机构：广西祥立工程咨询有限责任公司

日    期：二○一九年九月

目     录

第一章   竞标须知	3

第二章   合同格式及合同条款	18

第三章   技术规范	41

第四章   响应文件格式	42

第五章   工程量清单	66

评 标 办 法	52

广西祥立工程咨询有限责任公司关于东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）

（项目编号：HCZC2019-J2-50002-GXXL（重））的竞争性谈判采购公告

广西祥立工程咨询有限责任公司  受  东兰县人民法院  的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，按照政府采购程序对  东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）  进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

- 竞标人资格：

1．供应商必须是国内注册（指按国家有关规定注册的）并且具有国内独立法人资格及符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.具备建筑工程施工总承包叁级或具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3．拟投入的项目经理具备二级注册建造师（建筑工程专业）资格及有效的安全考核合格证；

4．对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。

5．本项目不接受联合体投标。

二、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）等政府采购相关政策。

三、竞标项目名称及内容：

项目名称：东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）

项目编号：HCZC2019-J2-50002-GXXL（重）

竞标内容：具体详见工程量清单及施工图纸。

工程交工验收的质量评定：合格。

竣工验收的质量评定：合格。

承包方式：包工包料，综合单价包干。

要求工期：自合同签订之日起90天 (日历天)内完工并经验收合格，缺陷责任期为12个月。

项目预算金额为：人民币（大写）贰佰零伍万陆仟捌佰伍拾元柒角伍分（¥2056850.75元）

四、获取竞争性谈判文件的时间、地点、要求：

时间：2019年9月18日至2019年9月20日止，上午9：00～12：00，下午15：00～17：30(双休日和法定节假日不办理业务)

地点：广西祥立工程咨询有限责任公司（河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号）。

要求：竞标人在购买竞争性谈判采购文件时由本单位法定代表人或拟投入本项目项目经理持以下资料购买：①企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、基本账户开户许可证复印件；②项目经理的身份证复印件及注册建造师证及安全生产考核合格 B证复印件；③拟派本项目的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员 2019年04月--2019 年06月份以本单位名义缴纳的社保缴纳明细及社会保障卡复印件和岗位证书或注册证书复印件（现场网上查验社保缴纳明细）；④2016年-2018年度经审计的财务审计报告复印件（新成立的单位按实提供）；⑤依法缴纳税收的良好记录证明材料（2019年04-06月地税务局出具的《中华人民共和国税收完税证明》复印件；⑥非本单位法定代表人时必须提供委托代理书原件（委托代理时提供，委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人身份证及法定代表人身份证；(注：以上资料复印件均需加盖单位公章并提原件核查，复印件须与原件相一致)。

以上报名材料需提供叁份。

已购买竞争性谈判采购文件的竞标人不等于符合本项目的竞标人资格。

竞争性谈判文件售价：每本250元（不含图纸及技术资料费用且招标文件不提供电子版），不代办邮寄，竞争性谈判文件售后不退。

五、竞标保证金：

竞标保证金：人民币（大写）叁万元整（¥30000.00元）。竞标人应于递交响应文件截止时间前一个工作日（即2019年9月20日17时00分前）将竞标保证金以电汇、转帐、汇票、等非现金形式缴交至以下账户：

开户名称：广西祥立工程咨询有限责任公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行

银行账号：4500 1604 5560 5070 4136

六、竞标截止时间和地点：

竞标人应于2019年9月23日上午8时30分前将竞标文件密封送交到：广西祥立工程咨询有限责任公司开标室（河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号），逾期送达的竞标文件不予接受。

七、谈判时间及地点：

竞标文件递交截止后为与竞标人谈判时间：2019年9月23日上午8时30分；地点：广西祥立工程咨询有限责任公司开标室（河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号），参加竞标的法定代表人或其授权委托代理人必须持有效身份证原件，（如授权必须有授权委托书原件）按时到达等候当面谈判。

八、联系电话及通讯地址：

1、采购单位：东兰县人民法院

联系人：韦云龙

联系电话：18907785779‬

地址：东兰县东兰镇新城路39号

2、采购代理机构：广西祥立工程咨询有限责任公司

联系人：刘德惠    联系电话：0778-7908770

地址：河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号

3、政府采购监督管理部门：东兰县政府采购管理办公室

监督电话：0778-6328633

八、公告媒体：中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西祥立工程咨询有限责任公司网(http://www.gxxiangli.cn)。

广西祥立工程咨询有限责任公司

2019年9月17日

- 第一章   竞标须知

竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程名称：东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重） 项目编号：HCZC2019-J2-50002-GXXL（重） |
| 2 | 1．1 | 工程综合说明： 承包方式：包工包料，综合单价包干。 工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格 预计开工时间：具体时间接业主通知开工； 要求工期：自合同签订之日起90天(日历天)内完工并经验收合格，缺陷责任期为12个月。 竞标内容：具体详见工程量清单及施工图纸。 竞标有效期： 60 日历天 |
| 3 | 1．3 | 竞标人资格： 1．供应商必须是国内注册（指按国家有关规定注册的）并且具有国内独立法人资格及符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2.具备建筑工程施工总承包叁级或具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3．拟投入的项目经理具备二级注册建造师（建筑工程专业）资格及有效的安全考核合格证； 4．对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。 5．本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 2．1 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 11．1 | 竞标保证金：人民币（大写）叁万元整（¥30000.00元）。 竞标人应于2019年9月20日17时00分前将竞标保证金采用转账、电汇等非现金形式交纳至广西祥立工程咨询有限责任公司以下账户，并在汇款单上注明项目编号。 开户名称：广西祥立工程咨询有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行 开户账号：4500 1604 5560 5070 4136； 竞标保证金的形式：转帐、电汇形式； 竞标保证金必须在投标截止时间前一工作日的17：00时前交至采购代理机构以下账户，并在采购代理机构财务处开具竞标保证金资金到户收据，凭采购代理机构开具的竞标保证金资金到户收据参加竞标，否则竞标无效，凡未在规定时间内到达或以其它方式递交的竞标保证金均视为无效，其竞标文件一律作废标处理。 注：本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担）。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。无论以何种形式交纳的竞标保证金，均以转账形式退回到竞标人银行账户。 |
| 6 | 12 | 补充通知领取：（如有）另行通知 现场考察时间：投标截止时间前一工作日的17：00时前竞标人自行对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取有关编制竞标文件和签署实施本工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。采购单位不集中组织对施工现场进行考察，但可以予以协助，费用由竞标人自理。竞标人如果没有请求协助，自行前往考察的，须对自己的安全负责。 联系电话：0778-7908770 |
| 7 | 13.1 | 响应文件份数：正本 1 本，副本 3份 |
| 8 | 14.1 | 响应文件递交时间：2019年9月23日上午8时30分（北京时间） 响应文件递交截止时间：2019年9月23日上午8时30分（北京时间，逾期拒收） 递交地点：广西祥立工程咨询有限责任公司（河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号） |
| 9 | 17.1 | 开标时间：2019年9月23日上午8时30分（北京时间） 开标地点：广西祥立工程咨询有限责任公司（河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号） |
| 10 | 25.1 | 评标办法：详见附件中的评标办法 |
| 11 |  | 合同名称：综合单价合同 |
| 12 | 31 | 履约保证金的交纳：5 % 签约合同价 履约担保形式：货币保证金（转账或电汇 ） 农民工工资保证金： 2 %签约合同价，货币保证金（转账或电汇 ） 履约担保金及农民工工资保证金均需在领取成交通知书后签订合同前一次性汇入采购单位指定账户。 |
| 采购代理服务费 |  | 采购代理服务费：参考桂价费〔2011〕55号文件标准收取，参照工程类计算方式，由成交人向代理机构支付。 |
| 公章说明 |  | 本文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |

竞标人须知

1、工程说明

1.1 工程综合说明

1.1.1本项目为东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重），具体详见工程量清单及施工图纸。

（1）施工单位必须严格按照国家规范及行业规范和本项目施工图纸进行施工。

（2）施工单位要成立现场施工管理机构，在施工前必须向采购单位和监理单位各提供一份施工组织计划书，必须设立专职安全管理员，专职管理生产和交通安全工作。

（3）施工单位管理人员施工前必须组织全体施工人员对本项目设计认真学习讨论，熟悉各项技术及质量标准，明确目的。施工人员在分工后，必须明确岗位责任制，各司其职，做到把好质量关。

（4）施工单位必须按照交通部有关施工技术规范及本设计要求，并服从质监单位的监督进行施工。

（5）施工中要注意生产安全，并建立相应的安全责任制度，防止安全事故的发生。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章，现通过竞标来择优选定施工单位。

1.3 竞标人资格审查标准：必须是资质等级为“前附表第3项”所规定的资质等级 的施工单位。本工程采取资格后审方式对竞标人资格进行审查，资格后审材料见“竞标人须知第18点”要求，只有资格后审合格的竞标人方可进入本工程项目的详评。

2、资金情况

2.1  资金来源：采购单位的资金通过“前附表第4项” 方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

2.2  资金到位及落实情况：  已落实

3、竞标费用

3.1竞标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2本文件资料需收取成本费250元人民币（不含图纸及技术资料费用）售后不退。

4、竞争性谈判采购文件的组成

4.1 本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的采购补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章  竞标须知

第二章  合同格式及合同条款

第三章  技术规范

- 响应文件格式

- 图纸（另附）

4.2竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、图纸。如果竞标人编制的响应文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的响应文件将被采购代理机构拒绝。

5、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判采购文件后3日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

6、竞争性谈判采购文件的修改

6.1 在竞标截止日期前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

6.2 为使竞标人在编制响应文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止3个工作日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

6.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起响应文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交响应文件的截止日期。

6.4 补充通知须报东兰县政府采购管理办公室。

7、竞标报价及价格

7.1 本项目采用工程量清单报价。

7.1.1 本项目合同价格以固定综合单价方式确定，采用综合单价包干。

7.1.2竞标价格由竞标人根据现场情况按市场价自行报价。竞标人所填报的各项综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，竞标人在计算报价时应考虑一定的风险因素和固定价格包括的范围。除非合同中另有规定，具有标价的工程量预算书中所报单价和合价以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

7.1.3施工中发生因采购单位原因造成的设计变更，其工程量的增减，经签证认可后按实际工程量编制增减部分结算。设计变更及工程量的增减部分：（1）与成交人响应文件预算书中的工程子项相同或相近时，按响应文件预算书中的单价进行计算；（2）与成交人响应文件预算书中工程子项不同时，按当时工程的信息价或市场价套定额进行计算；（3）在定额中无此内容时，由采购单位、竞标人双方根据市场价格协商决定。

7.1.4采购单位所提供的图纸及设备清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡图纸及设备清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的报价中。

7.2 计算依据：

7.2.1 本工程的计算依据：

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；

3、GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；

4、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

5、GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(修订本)；

6、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；

7、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗定额》及配套的费用定额；

8、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；

9、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；

10、本工程施工图（建施、结施、电施、水施），设计日期2019.01。；

11、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号文)；

12、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；

13、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）；

14、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号文)；

15、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价[2019]12号文）；

16、现行相关的标准、规范、技术资料；

17、《关于东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）项目评审基础土方类别的相关说明》。

18、主要材料价格以《河池市建设工程造价信息》2019年第3期发布的东兰县建筑安装材料市场价格信息为基准价格计算，对于《河池市建设工程造价信息》中没有发布市场价格信息的材料，其基准价格参照相邻县市的建筑安装材料市场价格信息计算或参照市场预算价格计算。

7.2.3竞标报价中不含预留金。

7.2.4采购单位不提供取土点、弃土点，有关土石方挖、填、弃的超运均以包干形式考虑在相关单价中。

7.3本工程项目可再次报价，作最终报价时“谈判小组”将书面告知各竞标人，竞标人的最终报价（可维持首次报价不变）与首次报价不同时，必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件。

东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）预算控制价：贰佰零伍万陆仟捌佰伍拾元柒角伍分（¥2056850.75元）

当竞标人的竞标报价低于预算控制价下浮比例时，需判断其报价是否低于成本价（即：商务标竞标报价＜竞标控制价的85%时，需判断竞标报价是否低于成本价）。谈判小组可根据实际情况要求竞标人在规定的时间内提供“竞标报价＜预算控制价的85%”的说明和证明材料，如在规定的时间内竞标人无法提供的，则直接判定其报价低于成本价，判定竞标报价低于成本价的，其符合性评审为不通过。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时比较相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.4 竞标货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

8、响应文件的语言

响应文件及竞标人与采购代理机构之间与竞标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、响应文件的组成

9.1 响应文件由资格审查部分、商务标部分和技术标部分三部分组成。

9.2 资格审查部分包括：

（1）诚信声明；

（2）有效的建筑工程施工总承包叁级且具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业证书副本复印件；

（3）拟投入的项目经理的贰级以上（含贰级）注册建造师资质证书复印件及其有效的安全生产考核合格证（B类）复印件、社保机构出具的竞标单位为项目经理交纳的2019年4-6月份的社保缴费证明复印件。

（4）有效的施工企业安全生产许可证副本复印件；

（5）有效的营业执照副本复印件；

（6）有效的组织机构代码证副本复印件(如三证合一的不用提供)；

（7）税务登记证副本复印件(如三证合一的不用提供)；

（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）诚信查询结果截图（查询时间：竞标公告发布之日至投标截止日前一天24时整）；

（9）竞标保证金交纳证明复印件；

（10）法定代表人有效的身份证正反面复印件；

（11）授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件（委托代理时提供）；

（12）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；

（13）无重大违法记录声明书；

（14）承诺书；

（15）资格审查文件附表；

1）竞标企业基本情况表；

2）竞标人企业组织结构框图；

3）本项目拟投入人员表；

4）拟委任的项目经理和项目技术负责人简历表；

5）本项目拟投入的设备表；

（16）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料（如中型、小型、微型企业证明材料等）

9.3 商务标部分主要包括下列内容：

(1) 竞标函；

(2) 竞标报价汇总表；

(3) 竞标函附录；

(4) 工程量清单报价材料

9.4  技术标部分主要包括下列内容：施工组织设计

9.4.1竞标人应按以下要点编制施工组织设计

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

9.4.2施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式自拟。

附表1  施工总体进度计划表

附表2  施工总平面图

附表3  劳动力计划表

附表4  临时用地计划表

9.5、竞标人在竞标时必须在响应文件中承诺，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将履约保证金与农民工工资保证金转入指定帐户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，将从其农民工工资保证金中先予划支。如竞标人递交的响应文件没有具备以上承诺的，视为无效响应文件，取消其竞标资格。

10、竞标有效期

10.1 响应文件在本须知第14条规定的竞标截止日期之日起的 60 天（日历天）内有效。

10.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经广西壮族自治区财政厅采购监督管理处核准，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求，竞标人须以书面形式予以答复。竞标人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知的第11条的规定仍然适用。

11、竞标保证金

11.1竞标人应按前附表第5项规定的竞标保证金要求交纳，此竞标保证金是响应文件的一个组成部分。竞标保证金交纳形式：以转账或电汇形式。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。

11.2竞标人必须于竞标人须知前附表规定的竞标保证金交纳时间前将竞标保证金从竞标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效竞标保证金。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效竞标保证金，其响应文件一律作无效处理。

竞标人应按上述要求交纳竞标保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排竞标保证金交纳工作，确保按时到账。竞标人应将竞标保证金交纳凭证(转账底单)复印件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其竞标将被拒绝。

对未足额交纳竞标保证金，未按本须知前附表中注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳竞标保证金处理，并由谈判小组现场核定该竞标无效。

竞标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到竞标人银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外。

11.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购代理机构将视为不响应响应文件要求而拒

绝。

11.4未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。成交人应在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同，成交人的竞标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

11.5如竞标人有下列情况，由政府采购监督管理部门没收竞标保证金：

11.5.1 竞标人在竞标有效期内撤回其响应文件；

11.5.2 成交人未能在规定期限内签署合同；

11.5.3竞标人拒绝按本须知第24条规定修正报价。

12、竞标预备会

12.1 勘察现场

12.1.1 竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由竞标人自己承担。

12.1.2 采购单位向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购单位现有的能使竞标人利用的资料。采购单位对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 竞标答疑

12.2.1 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止日期前 3 天，以书面形式送达采购代理机构处。如果竞标人在规定的时间内提出的问题在竞标补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告象州县财政局政府采购监督管理办公室，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2 竞标人派代表于接采购代理机构通知后24小时内前到采购代理机构处领取竞标补遗文件。

12.2.3 竞标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有获得响应文件的竞标人。由于竞标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列响应文件的修改，由采购代理机构按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13、响应文件的份数和签署

13.1  竞标人按本须知“前附表第7项”的规定，编制所需响应文件“正本”和响应文件“副本”份数，并明确标明“响应文件正本”和“响应文件副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2  响应文件正本与副本均应按第四章“响应文件格式”中规定的竞争性谈判响应文件格式，应按相应格式要求编写、签名、盖章（有特殊要求除外），否则竞标无效，不进入下一阶段谈判。

13.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的或者是竞标人造成的必须修改的错误。但修改处应由响应文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

14、响应文件递交截止时间

14.1竞标人应在前附表第8项规定的截止日期和时间之前将响应文件递交至采购代理机构，由采购代理机构签收，凡逾期送达的响应文件将不予接收。

14.2 采购代理机构可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与竞标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件递交截止时间。

15、响应文件的密封、装订、标志与递交

15.1竞争性谈判响应文件的份数为正本一份，副本三份。

15.2 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“资格审查部分”（含“正本”和“副本”）、“商务标部分（含“正本”和“副本”）和技术标文件”（含“正本”和“副本”）两部分。“资格审查文件和商务技术标文件”应分别密封在两个竞标文件袋中，并注明“资格审查文件”部分和“商务技术文件”部分，然后再将密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装袋及封口处须由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。（竞标文件每册按要求顺序自编目录及页码装订成册，竞标文件装订位置必须封边，竞标文件须加盖骑缝章，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式。）

15.3  在外层响应文件密封袋上均应注明：

- 工程项目名称；

- 工程项目编号；

- 竞标人名称；

- 竞标人法定代表人姓名或授权委托人姓名；

- 年     月     日上午     分开标，此时间以前不得开封。

15.4竞标人在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

15.5 如果响应文件没有按本竞标须知第15.1款、第15.2款和第15.3 款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给竞标人。

15.6所有响应文件的外层密封袋的封口处应用纱纸贴封并加盖密封章或竞标人公章。

15.7采购代理机构对在本须知第14条规定的竞标截止时间以后收到的响应文件，将拒绝接受并退回给竞标人。若遇到竞标过多造成部分竞标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购单位或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的竞标人进入递交响应文件，竞标人递交响应文件的时间应以其进入谈判文件规定的开标场所的时间为准。

16、响应文件的修改与撤回

16.1 竞标人可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交修改其响应文件的通知。在响应文件递交截止时间以后，不能更改响应文件。

16.2 竞标人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和递交（在外封包上标明“修改”字样）。

17、开标

17.1 采购代理机构将按本须知前附表第9项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料原件（法定代表人出席须携带（或组织机构代码证书原件）及其身份证原件；受委托代理人出席须携带授权委托书原件、代理人身份证原件）前往，以证实其身份。

17.2开标会议由采购代理机构组织并主持，在采购单位代表及监督人员监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，现场考察证明（格式自拟）以及是否按本须知编制，但按规定提交了合格撤回通知的响应文件将于开标会结束后予以退还。

17.3 开标程序

(1)采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2)采购代理机构介绍参加开标会议人员名单；

(3)采购单位代表和监标人员一同按本须知17.1条款要求进行查验参加竞标会的各竞标单位是否按要求提供了竞标保证金，对无资格证件、证件不齐或出现无效的或无法提供竞标保证金交纳证明原件的响应文件将做无效竞标处理，开标后退回响应文件；

(4)采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5)采购单位代表和监标人员一同检验已开封的响应文件是否符合竞争性谈判采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(6)由各竞标单位代表交叉检验各响应文件密封的完整性；

(7)宣布谈判与评标期间的有关事项；

(8)开标会议结束；

17.4当整个竞标项目的竞标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购单位将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后根据《中华人民共和国政府采购法》将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

17.5开标后，因符合专业条件的竞标人或者对竞争性谈判文件作实质响应的竞标人不足三家的,项目作废标处理；采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将改为其它方式进行采购，或依法重新采购。

18、资格审查

18.1资质要求及合格要求（属于复印件的必须加盖公章，原件备核）

18.2本工程采用资格后审方式进行资格审查，参加本次竞标的竞标人均要通过资格审查，合格后才能进入下一阶段详评。下列各项材料均需提供，否则竞标无效。

（1）诚信声明原件；

（2）有效的建筑工程施工总承包叁级或具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业证书副本复印件；

（3）拟投入的项目经理的贰级以上（含贰级）注册建造师资质证书复印件及其有效的安全生产考核合格证（B类）复印件、社保机构出具的竞标单位为项目经理交纳的2019年4-6月份的社保缴费证明复印件。（4）有效的施工企业安全生产许可证副本复印件；

（5）有效的营业执照副本复印件；

（6）有效的组织机构代码证副本复印件(如三证合一的不用提供)；

（7）税务登记证副本复印件(如三证合一的不用提供)；

（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）诚信查询结果截图（查询时间：竞标公告发布之日至投标截止日前一天24时整）

（9）竞标保证金交纳证明材料复印件；

（10）法定代表人有效的身份证正反面复印件；

（11）授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件（委托代理时提供）

（12）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书原件

（13）无重大违法记录声明书

（14）承诺书

（15）现场考察证明（格式自拟）

（16）资格审查文件附表

（17）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料（如中型、小型、微型企业证明材料等）

19、响应文件的符合性鉴定、技术标评审

19.1 在详细评标之前，谈判小组首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

19.2就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，是指响应文件所提供（或承诺）的工程发包范围、工期、质量标准、技术规范、合同条款等要与竞争性谈判文件中相应要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差。竞标人的已标价工程量清单说明及承诺函文字与竞争性谈判文件规定一致，未进行修改和删减；已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目号、子目名称、单位、数量。

19.3 如果响应文件实质上不响应响应文件的要求，谈判小组应予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。

19.4当商务标竞标报价低于预算控制价下浮比例时，需判断竞标报价是否低于成本价（即：商务标竞标报价＜竞标控制价的85%时，需判断竞标报价是否低于成本价）。判定竞标报价低于成本价和高于预算控制价的，符合性评审为不通过。符合性评审不通过的竞标单位不得进入技术标。

（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时比较相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

19.5对通过资格审查和符合性鉴定的响应文件进行详细的技术标评审，主要对技术标中施工方案、方法与技术措施、工期的保证体系及保证措施、工程质量管理体系及保证措施、文明施工、施工进度计划表（采用横道图或关键线路网络图）、劳动力计划等方面进行评审，技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。

20、谈判

20.1. 谈判程序

谈判小组对竞标人资格条件及响应文件（即响应文件）进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的竞标人名单中确定3家的竞标人参加谈判。资格条件不符合的竞标人或未实质性响应谈判文件的响应文件（即响应文件）按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。

20.1.1第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一竞标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的竞标人平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购内容中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的竞标人。

竞标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖印鉴或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应竞标人符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

20.1.2谈判文件修正

⑴、第一轮谈判结束后，各响应竞标人退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的具体要求，优化采购方案。

⑵、采购代理机构通知响应竞标人集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应竞标人，向响应竞标人提供较充分的修正时间。

⑶、响应竞标人根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件由其法定代表人或被授权人签字或加盖竞标人公章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

20.1.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应竞标人分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

20.1.4最后报价

20.1.4.1所有谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的竞标人在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的竞标人不得少于3家。

20.1.4.2最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。

20.1.4.3已经提交响应文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的竞标人的保证金。谈判小组对竞标人资格条件及响应文件（即响应文件）进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的竞标人名单中确定不少于3家的竞标人参加谈判。资格条件不符合的竞标人或未实质性响应谈判文件的响应文件（即响应文件）按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。

20.2.1 谈判原则

20.2.1.1、必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

20.2.1.2、谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

20.2.1.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

20.2.1.4谈判人员不得私下与竞标单位接触。

20．3竞标人的法定代表人或授权委托人未按时参加开标会议的视为自动弃权。响应文件有下列情况之一者将视为无效：

20.3.1响应文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.3.2本须知第9条规定的响应文件有关内容未按本须知第13款规定加盖竞标人单位公章或未经法定代表人或其授权委托人签字和加盖印鉴的，由授权委托人签字和加盖印鉴的，但未随响应文件一起递交有效的“授权委托书”原件的；

20.3.3竞标人未按照响应文件的要求提供竞标保证金；

20.3.4 响应文件的关键内容字迹模糊、辩认不清；

20.3.5不按本须知第9条内容提供资料的。

20.3.6 响应文件内容不真实。

20.3.7 竞标人无对农民工工资保证金的交纳与使用承诺的；

20.3.8 响应文件实质上没有响应响应文件的要求；

20.4  采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称、竞标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量、竞标保证金以及采购代理机构认为需要的其他内容。采购代理机构将有效响应文件，送谈判小组进行评审、比较。

21、响应文件的评价和比较

21.1评标原则：详见本须知第25条。

22、响应文件的澄清

22.1评标时谈判小组将以书面形式要求竞标人就其响应文件中含义不明确的内容予以澄清或说明。

22.2竞标人对要求澄清或说明的内容应在谈判小组规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其授权委托人的签名或盖公章。

22.3竞标人的澄清或说明函是响应文件的组成部分。

22.4竞标人对响应文件的澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变报价的实质内容。

23、评标内容的保密

23.1 公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购代理机构和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其竞标资格。

24、响应文件计算错误的修正

24.1谈判小组将对确定为实质上响应响应文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

24.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

24.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

24.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收，但不影响本次评标工作。

24.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

25、评标的原则

按照19.1的要求，对通过资格审查的响应文件进行符合性鉴定。谈判评标小组将按照本须知第20条的规定对响应文件进行符合性鉴定，对于实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标予以拒绝。

25.1本工程采用最低价法的评审办法：通过资格及符合性审查，技术标可行的情况下，最终报价最低的竞标人为成交人。

①对通过资格审查及符合性鉴定合格的响应文件的技术标进行评审。技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝。

②最终竞标总报价高于工程预算控制价为无效报价，无效报价的响应文件作为无效竞标处理。

③谈判小组对每一工程项目工程量清单各明细分项目进行评审，评审目的是防止竞标人采用不平衡报价，在结算阶段对采购单位利益造成损害。

④谈判小组将按最终报价由低到高排出名次，最终报价低的排列第一，排在第一的为成交人，第二、第三名为成交候选人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者响应文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

如所有的报价均超出本工程预算控制总价，则宣布本次招标失败；如谈判小组认定所有报价均为不合理报价的，则宣布本次招标失败。由采购代理机构报监督管理部门后重新组织招标。

25.2 成交价的确定：成交价按成交人最终竞标报价。

25.3 附注：本办法的各类计算过程，结果均四舍五入，只保留小数点后两位。

26、成交通知书

26.1 成交人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西祥立工程咨询有限责任公司网发布成交公告。在发布成交公告同时采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

26.2 成交通知书中应明确竞标人的成交价格、工期、质量及合同签订的日期、地点。

26.3 采购代理机构无义务向未成交人解释未成交原因和退回响应文件。

27、合同签订

27.1  成交人应按约定的时间，由法定代表人或授权代表前往与采购单位代表进行签订合同。

27.2  竞标人与采购单位正式签订合同后，在7个工作日内送壹份合同复印件至广西祥立工程咨询有限责任公司备案。

28、如果竞标人不按本须知第27.1条的规定执行，采购单位将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以重新组织采购或与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

29、如竞标人成交后不按时将农民工工资保证金存入指定的帐户的，采购单位将取消其成交资格。

30、成交人拒绝签订政府采购合同的，采购单位可以按本项目确定成交人办法确定其他成交候选人作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31、履约担保及农民工工资保证金

31.1按竞标人须知前附表项号12款规定执行。

31、解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

32、有关事宜

38.1所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西祥立工程咨询有限责任公司

邮政编码：547000

通讯地址：河池市金城江区幸福湾2栋1单元1603号

电    话：0778-7908770        传    真：0778-7908770

竞标保证金交存帐户、采购代理机构服务费交纳帐户：

开户名称：广西祥立工程咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行

开户账号：4500 1604 5560 5070 4136

- 第二章   合同格式及合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：

5、工程内容：施工图纸所包含的工程内容(详见工程量清单)。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6、工程承包范围：施工图纸所包含的工程内容(详见工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期：      年       月      日

计划竣工日期：      年       月      日

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥           元)；

其中：

（1）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                       (¥           元)；(¥

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                       (¥           元)；

（3）暂列金额：

人民币（大写）                       (¥           元)；

2、合同价格形式：   固定综合单价   。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）竞标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年       月      日签订。

十、签订地点

本合同在                              签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人： (公章)                                  承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                           （签字）

组织机构代码：

地  址：                                          地  址：

邮政编码：                                        邮政编码：

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

电   话：                                         电   话：

传   真：                                         传   真：

电子信箱：                                        电子信箱：

开户银行：                                        开户银行：

账    号：                                        账    号：

第二部分 通用合同条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“通用条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：如有，双方另行协商。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名   称：                           ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名   称：                           ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：             。

1.1.3.9 永久占地包括：                                   。

1.1.3.10 临时占地包括：                                  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及现行的国家法律和行政法规及部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，双方另行协商。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）竞标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在开工前 7 天，免费向承包人提供完整的施工图纸和有关技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人应在开工前 7天提供完善的施工组织设计和安全施工专项方案，其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：应当收到之日起14天内审批完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场代表办公室；

发包人指定的接收人为：现场代表人。

承包人接收文件的地点：项目经理办公室；

承包人指定的接收人为：现场项目经理。

监理人接收文件的地点：项目监理办公室；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 1.10.1执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人负责开通施工场地与公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间畅通  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由由有预算清单的由承包人承担没有预算清单的由双方协商后按约定承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人许可，发包人不得用于其他工程或提供给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按本合同《通用条款》第 1.11.4款规定执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：合同履行期间，由于招标工程量清单缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，按照以下规定确定单价，并调整合同价格：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认。由于招标工程量清单项目多列或重复列项的，按照投标人投标综合单价确定单价，并调整合同价格。

2、发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓   名：                           ；

身份证号：                          ；

职   务：                           ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的发包人的权利，履行合同约定发包人的职责等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按合同通用条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：           。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                    。

3、承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交项目档案。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：原件纸质材料（需规范分类装订成册）  。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名：                                     ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：：                          ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理权限仅限于施工管理，不得代表承包人或以承包人的名义借款和赊购材料，在未得到承包人的书面授权时，不得代表承包人签订任何合同或协议 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：法定的休息日节假日年休及应享受的探亲、培训学习及会议之外的工作日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人向项目经理承担责任 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人竞标时所承诺的人员一致，并在 （开工日期） 前到任。在监理人向承包人颁发 （竣工证明材料名称） 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17 号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 10000 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 10000 元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7天，及工程建设项目施工现场劳务作业人员实行有效身份实名管理登记。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 5000 元/人•次（人民币）；专业工程师 3000 元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按承包人的规章制度办理并报告发包人代表并报发包人同意后方可离开  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 5000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 5000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 2000 元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：                              。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                   。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人（或发包人委托的监理机构）向承包人发出开工令之日起至项目交付使用之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人在收到中标通知书后，须在 7 日内向发包人提交合同价款的 5%的履约担保（格式见合同附件 5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，发包人支付履约保证金的 50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后7个工作日内，按  东兰县（各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对施工相关事项（工程的质量、安全、进度、取样见证）进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

关于监理人的监理权限：

（1）工程监理人员发现工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

（2）工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或和合同约定的质量要求的，应当报告建设单位改正。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：中标后填写   ；

职    务：中标后填写   ；

监理工程师执业资格证书号：中标后填写；

联系电话：中标后填写   ；

电子信箱：中标后填写 ；

通信地址：中标后填写 ；

关于监理人的其他约定：中标后填写 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）           中标后填写             ；

（2）          中标后填写                ；

（3）           中标后填写             。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    （签订合同时填写）        。

关于工程奖项的约定：       （签订合同时填写）         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  无   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用合同条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 （签订合同时填写）           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和河池 市相关规定执行。

（3）支付约定：按通用合同条款执行。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交之日起应当7天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交之日起应当7天内确认或提出修改意见 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前5天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5天  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同约定支付工程款并影响施工进度；②重大设计变更影响工程进度；③白天时间6:30至12:00或14:00至18:00之间非承包人原因停水停电超过2小时的或一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；④当地政府指令性停工；⑤政策处理问题影响工程进度；⑥不可抗力 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：  每延误一日按签约合同价0.4‰向发包人支付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四 ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地基地质异常或由于出现合同条款约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上的地震；

(2) 8级以上的大风；

(3) 日雨量达50mm—99.9mm的大雨；

(4) 38℃以上高温天气；

(5) 2℃以下低温天气；

(6) 20年以上未发生过的洪水；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /            。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：     （签订合同时填写）    。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  （签订合同时填写） 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行           。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行         。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     （签订合同时填写）          。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中的任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中工作的质量标准或其他特征；（4）改变工作的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工作的时间安排或实施顺序  。

10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：          双方约定           。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数      %，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《    市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《    市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：（签订合同时填写）  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  （签订合同时填写）  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  （签订合同时填写）              。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第1种方式：对于依法必须进行招标的暂估项目，由承包人招标。

第2种方式：对于依法必须进行招标的暂估项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价项目供应商或分包商。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准后承包人直接实施的

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价的项目

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 由承包人提出申请，经发包人、监理人确定可以实施后承包人即可以实施  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，包括在合同价之内，但并不直接属于承包人所有和支配，只能按照监理人的指示并经发包人和资金审计部门（批准）后使用，并对合同价格进行相应调整 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《河池市建设工程造价信息》的东兰县材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））

第3种方式：                                                             。

12. 合同价格、计量与支付

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、工程量清单缺项、漏项、签证、施工期间主要材料（主要材料指：钢筋、水泥、木材、砖、砂、石）的价格涨幅超出基准价10%及政策性调整以外的其他风险政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险费用的计算方法：   /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法： /              。

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /          。

风险费用的计算方法：          /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                 。

3、其他价格方式：           /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 10% （合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%） 。

预付款支付期限：   合同签订之日起14个工作日内  。

预付款扣回的方式： 支付工程款同期扣回支付额度的10%  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 合同签订之日起5个工作日内 。

预付款担保的形式为：  缴纳5%的合同履约金作为担保   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  （签订合同时填写）         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的70%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经东兰县审计局审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金（工程质量保修金无息），待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人依照完成工程量编制预算经监理单位审查后送发包人确认 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交，预算清单需附盖章承包人单位公章及其造价师或造价员签字盖章的原件  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交，预算清单需附盖章承包人单位公章及其造价师或造价员签字盖章的原件  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（签订合同时填写） 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请之日起7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请之日起7天内   。

（2）发包人支付进度款的期限：    /      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /         。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：   竣工图、工程质保资料、备案资料等  。

竣工验收资料的份数：    3份   。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为4套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用合同条款执行       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   工程通过竣工验收30天内        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /              。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    （双方约定）                        。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      （双方约定）                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程通过竣工验收30天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程通过竣工验收28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，具体审计结算的期限从现行审计法律、法规约定的期限为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程通过竣工验收28天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（双方约定） 。

（2）发包人完成支付的期限：  （双方约定）    。

14.5 结算最终以 东兰县审计局的审计结论作为工程结算的依据。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按结算价的3%扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：（签订合同时填写）   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的  3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：       /                               ；

（3）其他方式:      （签订合同时填写）             。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     （签订合同时填写）              。

关于质量保证金的补充约定：      无                  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按通用合同条款执行及建筑工程质量管理条例   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延        。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /                   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /       。

（7）其他：        （签订合同时填写）           。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工；(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；（4）国家和地方现行的其他规定 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的履约保证金以抵作违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    （签订合同时填写）        。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

(1) 6.5 级以上的地震；

(2) 12级以上持续二天的大风；

(3) 日雨量达100mm以上持续三天的大雨；

(4) 40℃以上持续三天的高温天气；

(5) 0℃以下持续三天的低温天气；

(6) 50年以上未发生过的洪水。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：在施工期间承包人必须对整体工程项目进行保险（工人意外伤害险不得低于50万元/人，医疗保险不得低于2万元/人）  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：（签订合同时填写）    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  （签订合同时填写） 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：（签订合同时填写） 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   （签订合同时填写）      。

选定争议评审员的期限：       （签订合同时填写）        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    （签订合同时填写）  。

其他事项的约定：       （签订合同时填写）         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       （签订合同时填写）   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向            /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地     人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工；

21.2如因承包人原因而引发包括但不限于拖欠职工工资、加班费、工伤、工亡等劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的，由承包人承担全部责任。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修

- 第三章  技术规范

- 一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

- 二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、各专业相关的现行标准和技术规范。

本工程技术规范采用建设部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文，计量支付采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则等现行的规范、规定等。

工程量清单另册发放。

- 第四章  响应文件格式

### 响应文件格式1

东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）响应文件

（**本）

项目编号：

响应文件内容：        资格审查部分

竞  标   人：                             （盖章）

法定代表人或其授权委托人  ：        （签字或盖印鉴）

日期：      年     月    日

目 录

（1）诚信声明原件……………………………………………………………………………………（页码）

（2）有效的建筑工程施工总承包叁级且市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业证书副本复印件；………………………（页码）

（3）拟投入的项目经理的贰级以上（含贰级）注册建造师资质证书复印件及其有效的安全生产考核合格证（B类）复印件、社保机构出具的竞标单位为项目经理交纳的2019年4-6月份的社保缴费证明复印件……………………………………（页码）

（4）有效的施工企业安全生产许可证副本复印件…………………………………………………（页码）

（5）有效的营业执照副本复印件………………………………………………………………………（页码）

（6）有效的组织机构代码证副本复印件(如三证合一的不用提供)…………………………………（页码）

（7）税务登记证副本复印件(如三证合一的不用提供)………………………………………………（页码）

（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）诚信查询结果截图（查询时间：竞标公告发布之日至投标截止日前一天24时整）………………………………………………………………………………………（页码）

（9）竞标保证金交纳证明材料复印件 ………………………………………………………………（页码）

（10）法定代表人有效的身份证正反面复印件………………………………………………………（页码）

（11）授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件（委托代理时提供）…………（页码）（12）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书………………………………… ……………………（页码）

（13）无重大违法记录声明书…………………………………………………………………………（页码）

（14）承诺书……………………………………………………………………………………………（页码）

（15）现场考察证明（格式自拟）……………………………………………………………………（页码）

（16）资格审查文件附表………………………………………………………………………………（页码）

1）竞标企业基本情况表…………………………………………………………………………（页码）

2）竞标人企业组织结构框图……………………………………………………………………（页码）

3）本项目拟投入人员表…………………………………………………………………………（页码）

4）拟委任的项目经理和项目技术负责人简历表………………………………………………（页码）

5）本项目拟投入设备表…………………………………………………………………………（页码）

（17）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料（如中型、小型、微型企业证明材料等）……（页码）

说明：

资格审查材料应按以上目录要求递交复印件并加盖单位公章，并按顺序装订，随同响应文件一起递交。凡竞标人递交的审查材料达不到以上要求的，其资格审查将被视为不合格。

一、诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加      （项目名称）        活动所递交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业递交的所有竞标资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

二、有效的建筑工程施工总承包叁级且具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的施工企业证书副本复印件；

三、拟投入的项目经理的贰级以上（含贰级）注册建造师资质证书复印件及其有效的安全生产考核合格证（B类）复印件、社保机构出具的竞标单位为项目经理交纳的2019年4-6月份的社保缴费证明复印件

四、有效的施工企业安全生产许可证副本复印件

五、有效的营业执照副本复印件

六、有效的组织机构代码证副本复印件(如三证合一的不用提供)

七、税务登记证副本复印件(如三证合一的不用提供)

八、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）诚信查询结果截图（查询时间：竞标公告发布之日至投标截止日前一天24时整）

九、竞标保证金交纳证明材料复印件；

十、法定代表人有效的身份证正反面复印件；

十一、授权委托书原件及授权委托人有效的身份证正反面复印件（委托代理时提供）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (竞标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加         （采购代理机构名称）代理的             （项目名称）的竞标活动，代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

竞标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖印鉴)

日期：         年        月        日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其授权委托人参加的，在开标会上须提供授权委托书及代理人身份证原件备查。

授权委托人有效的身份证正反面复印件

十二、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

致：（采购单位）

我公司决定参加东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）的竞标，并作出如下承诺：

一、我公司保证在递交响应文件截止之日止，在已完或在建的项目中没有存在拖欠或克扣农民工工资的行为；

二、如我公司中标，保证在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入指定帐户，一旦本公司承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，将从本公司农民工工资保证金中先予划支。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：                        (签字或盖印鉴)

年       月      日

十三、无重大违法记录声明书

致：（采购单位）

我公司参加贵单位组织    （项目名称）     项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的竞标人条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：                        (签字或盖印鉴)

年       月      日

十四、承  诺  书

致： （采购单位）

我单位在此郑重承诺：我单位参加          工程的施工竞标，所递交的资格审查文件内容真实，若我单位有幸成交，如经查验，发现资格审查文件资料不真实，自愿接受取消成交资格并扣罚所有竞标保证金。

承诺人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖印鉴）

年   月    日

十五、现场考察证明（格式自拟）

十六、资格审查表

1．竞标企业基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容均须如实填写，如有空缺，资格审查风险由竞标人承担。

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

# 2．竞标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

3． 本项目拟投入人员表

| 竞标人名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟任职务 | 姓 名 | 现任职务 | 职称 | 学历 | 在职或聘用 |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人（总工） |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 质检员 |  |  |  |  |  |

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

4．拟委任的项目经理和项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目经理和项目总工各填一张表，表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

5．本项目拟投入设备表

| 机械设备名称 | 产地 | 型号、功率、吨位、容积 | 单位 | 数 量 |  |  |  | 机械设备目前所在地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |  |

说明：1、本页栏位不够时，可另行复制增加。2、每个标段各填写一份，表格不够，可另行复印。

竞标人（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖印鉴）

年   月    日

十七、按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料

（如中型、小型、微型企业证明材料等）

- 如为中型、小型、微型企业的请提供下列声明函及工信部颁发的中型、小型、微型企业证明材料（如不是中型、小型、微型企业的，不用提供下列声明函）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加___（采购单位）___单位的___（项目名称）___项目采购活动，由本企业承担本工程。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（单位公章）：

- 日期：

附：工信部门颁发的中型、小型、微型企业证明材料（加盖公章）。

### 响应文件格式2

东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）响应文件

（**本）

项目编号：

响应文件内容：        商务标部分

竞  标   人：                             （盖章）

法定代表人或其授权委托人  ：        （签字或盖印鉴）

日期：      年     月    日

目    录

(1) 竞标函………………………………………………………………………………………（页码）

(2) 竞标报价汇总表……………………………………………………………………………（页码）

(3) 竞标函附录…………………………………………………………………………………（页码）

(4) 工程量清单报价材料………………………………………………………………………（页码）

一、竞 标 函

致：   （采购单位）

1、根据已收到的                        工程（项目编号：          ）竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的竞标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方对本项目愿以人民币（大写）             小写（￥     ）元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包范围内全部工程的施工、竣工和保修。一旦我方成交，我方保证在签订合同后          天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量：合格。

2、我方同意所递交的响应文件在“竞标须知”第10.1条规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方以人民币（大写）金额为           元的竞标保证金与竞标书同时递交。

竞   标   人：（盖章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开 户 名 称：

开 户 银 行：

银 行 帐 号：

开户行 地址：

日期：_____年____月____日

### 二、竞标报价汇总表

币种：人民币

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 （金额精确到小数点后两位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重） |  |  |
| 竞标报价汇总：人民币大写 （￥ 元） 其中：安全生产费：人民币大写 （￥ 元） |  |  |  |

竞标人：（盖章）

法定代表人或其委托代表人：（签字或盖印鉴）

日期：    年     月    日

### 三、竞 标 函 附 录

项目名称：                                  项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标须知 | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 竞标须知 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 竞标须知 |  |  |
| 5 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 | 合同价款的 % |  |
| 6 | 分包 | 专用条款 | 不允许 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 | 每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 |  |  |
| 9 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 10 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：竞标人在响应竞争性蹉商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于 采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖印鉴）：

日期：       年      月      日

四、工程量清单报价材料

### （按提供的各表格编写）

注：

1、工程量清单报价有关资料必须逐页加盖单位公章，预算封面要有造价人员签字，否则竞标无效。

2、需提供单价分析表。

响应文件格式3

东兰县人民法院三石人民法庭附属工程（重）响应文件

（**本）

项目编号：

响应文件内容：          技术标部分

竞  标   人：                           （盖章）

法定代表人或其授权委托人：          （签字或盖印鉴）

日期：        年      月     日

施工组织设计

1、竞标人应按以下要点编制施工组织设计

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，格式自拟。

附表1  施工总体进度计划表

附表2  施工总平面图

附表3  劳动力计划表

附表4  临时用地计划表

第五章 工程量清单和图纸（另附）

附件

- 评 标 办 法

一、评标原则

1、谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

二、评标依据

1、评标依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评标依据。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

竞标人符合以下情形之一的，其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：

①竞标人是小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）最后报价给予6%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

②根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议本工程合同金额占到联合体协议本工程合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

三、评标程序

（一）资格审查及符合性鉴定：谈判小组对响应文件进行资格审查和符合性鉴定，对实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标予以拒绝。

1、资格审查：按竞标人须知第18款规定评审

2、符合性鉴定：按竞标人须知第19.2、19.3、19.4款规定评审。 当商务标竞标报价低于预算控制价下浮比例时，需判断竞标报价是否低于成本价（即：商务标竞标报价＜竞标控制价的85%时，需判断竞标报价是否低于成本价）。判定竞标报价低于成本价和高于竞标预算控制价的，符合性评审为不通过。符合性评审不通过的竞标单位不得进入技术标。

（二）技术标的评审：谈判小组对通过资格审查和符合性鉴定的响应文件的技术标评审按可行与不可行来评定，对技术标不可行的竞标予以拒绝，具体按竞标人须知第19.5款规定进行评审。

（三）谈判小组依据竞标须知中20款要求进行谈判，并做好谈判记录，所有谈判结束后，谈判小组要求所有实质性响应（资格审查合格、符合性鉴定合格、技术标可行）竞争性谈判文件要求的竞标人在规定时间内密封提交最后报价，并按照最后报价由低到高排列顺序推荐成交候选人，若最终报价相同时，则按施工组织设计的优劣进行排序；若施工组织设计仍相同时，则按主要施工管理人员的优劣进行排序；若仍相同时，则由谈判小组集体讨论确定。

谈判小组应推荐3名成交候选人，排名第一者为第一成交候选人，排名第二、第三者为第二、第三成交候选人。

三、确定成交人

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交人。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。